NOVA

Audit Complet du Projet

Produit | Technique | Marketing | UX/UI | SEO | Roadmap

Mars 2026 — 7 interfaces | 14 699 lignes de code | 36 écrans mobile | 33 pages web

| UX/UI | Marketing | SEO | Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| 78/100 | 72/100 | 28/100 | 82/100 |

Score global : 65/100

# 1. Inventaire du projet

Vue complète de tous les livrables produits pour la plateforme Nova.

## 1.1 Interfaces (7 fichiers, 14 699 lignes)

| Fichier | Taille | Lignes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| nova.jsx | 304 Ko | 5 626 | App mobile — 36 écrans, parcours client + artisan |
| nova-web.jsx | 204 Ko | 2 776 | Site web — 33 pages, responsive, dark mode |
| nova-landing.jsx | 116 Ko | 1 443 | Landing artisans — SEO, inscription, simulateur |
| nova-landing-client.jsx | 88 Ko | 950 | Landing particuliers — recherche, storytelling |
| nova-admin.jsx | 255 Ko | 3 353 | Dashboard admin — gestion, litiges, KPIs |
| nova-email-artisan.html | 33 Ko | 551 | Email HTML responsive démarchage artisans |
| nova-logo.svg | 11 Ko | — | Wordmark + 6 variantes (app, dark, favicon...) |

## 1.2 Documents stratégiques (11 fichiers)

| Document | Contenu |
| --- | --- |
| Briefing complet (MD) | Contexte, DA, fonctionnalités, modèle économique |
| Étude de marché 2026 | Taille marché, concurrence, positionnement France |
| Étude premium artisans | Rentabilité abonnement, pricing, projections |
| Audit UX landing client V1 | Score 72/100, problèmes identifiés |
| Audit UX landing client V2 | Score 89/100, après optimisations |
| Audit psychologie marketing V3 | Cialdini, Kahneman, Fogg — score 82/100 |
| Audit landing artisans V1 | UX 71/100, Psy 64/100 |
| Audit UX/UI landing artisans | Score 78/100 puis 87/100 |
| Audit complet V2 landing artisans | UX 87, Marketing 85, SEO 35 |
| Audit app mobile | UX 76/100, benchmark 42 features, roadmap V1-V2 |
| Audit site web | UX 74, Marketing 68, SEO 22, benchmark 20 features |

# 2. Points forts

## 2.1 Couverture fonctionnelle exceptionnelle

Nova couvre 90% des fonctionnalités benchmarkées contre la concurrence (Angi, Thumbtack, Habitatpresto, MesDépanneurs). C'est le score le plus élevé du marché.

- Séquestre — Aucun concurrent ne propose un paiement bloqué par un tiers de confiance. C'est le différenciant majeur.

- Signature électronique — Devis signés sur l'écran tactile avec canvas HTML5, puis redirection vers le paiement.

- Suivi temps réel — Pattern Uber appliqué à l'artisanat : en route, sur place, terminé, avec timeline horodatée.

- Vidéo diagnostic — Le client filme son problème avant l'intervention. Aucun concurrent ne le propose.

- Contrats entretien — Revenu récurrent pour les artisans (chaudière, clim, plomberie, pack sérénité).

- Intégration comptable — Connexion Pennylane, Indy, QuickBooks, Tiime avec export auto des factures.

- QR code profil — L'artisan partage son profil Nova via QR sur véhicule, cartes, devis.

- Paiement fractionné — 3x/4x via Klarna, augmente le panier moyen de 20-30%.

## 2.2 Design system cohérent

- Tokens unifiés — Palette vert forêt / sauge / or, typographie Manrope/DM Sans/DM Mono, coins arrondis, avatars initiales — appliqués sur les 7 interfaces.

- Dark mode complet — App mobile et site web avec tokens séparés pour chaque état.

- Composants réutilisables — Card, Btn, Badge, Stat, Toggle, Skeleton, Toast, EmptyState, EscrowStepper — factorisation professionnelle.

## 2.3 Double parcours client + artisan

Chaque interface (mobile, web, landing) propose un parcours complet pour les deux types d'utilisateurs. Pas de compromis.

- 36 écrans mobile — 12 client + 15 artisan + 9 partagés (chat, paramètres, paiement...)

- 33 pages web — Dashboards, recherche, réservation, tracking, signature, vidéo, comptabilité, parrainage...

- 2 landings dédiées — Artisans (simulateur, rapport, inscription docs) et particuliers (storytelling, comparatif).

## 2.4 Modèle économique viable

- Commission 5% — Sur chaque transaction, prélevée sur le séquestre avant libération.

- Forfait Expert — Offre premium artisan avec fonctionnalités avancées (comptabilité, stats, priorité).

- Klarna — Pas d'avance de trésorerie pour le fractionnement — Klarna gère et verse 100% immédiatement.

- Contrats entretien — Revenus récurrents prévisibles, fidélisation long terme.

# 3. Points faibles

## 3.1 SEO quasi inexistant (28/100)

C'est le problème le plus critique du projet. Les interfaces sont des SPA React rendues côté client.

- Pas de SSR/SSG — Google ne peut pas indexer le contenu généré en JavaScript.

- Pas de routing URL — Toutes les pages sont sur la même URL, changées par useState. Pas de /artisans, /missions, etc.

- Pas de meta tags — Aucun title, description, OpenGraph, Twitter Cards, Schema.org sur les SPA (web + mobile).

- Pas de sitemap ni robots.txt — Les crawlers n'ont aucune directive.

- Landing artisans : SEO 35/100 — Mieux grâce aux meta injectés via useEffect, mais reste insuffisant sans SSR.

Impact : Nova est invisible sur Google. Tout le trafic doit venir de l'acquisition payante ou du bouche-à-oreille.

## 3.2 Responsive web incomplet

Le site web a des media queries et un menu hamburger (ajoutés en Sprint 1), mais le travail reste partiel.

- Grids non toutes converties — Certaines pages internes (missions detail, support chat, settings) n'ont pas les classes responsive.

- Pas testé sur vrais devices — Le responsive est basé sur des breakpoints CSS, pas sur des tests réels iPhone/Android.

- Landing pages — Les landings artisans et clients n'ont pas bénéficié du Sprint 1 responsive.

## 3.3 Pas de backend

Toutes les interfaces sont des prototypes frontend avec des données mockées. Il n'y a aucun backend, aucune API, aucune base de données.

- Données statiques — Artisans, missions, paiements, avis — tout est en dur dans le code.

- Pas d'authentification — Le login et l'inscription sont des formulaires visuels sans logique.

- Pas de séquestre réel — Le mécanisme de blocage de paiement est uniquement visuel.

- Pas de notifications — Les notifications sont des listes mockées, pas de push, pas de websocket.

## 3.4 Pas de tests

- Zéro test unitaire — Aucun Jest, Vitest, Testing Library.

- Zéro test E2E — Aucun Cypress, Playwright.

- Zéro test accessibilité — Pas de audit Lighthouse, pas de screen reader testing.

## 3.5 Performance non mesurée

- Bundles potentiellement lourds — nova.jsx fait 5 600 lignes dans un seul fichier. Pas de code splitting.

- Images non optimisées — Tout est en SVG inline ou emoji, pas de lazy loading.

- Pas de Core Web Vitals — LCP, FID, CLS non mesurés.

# 4. Points à améliorer

## 4.1 UX/UI — Score actuel : 78/100

| Critère | Score | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Design system et cohérence | 88/100 | Bon |
| Architecture de l'information | 80/100 | Bon |
| Responsive / mobile-first | 55/100 | Faible |
| Navigation et wayfinding | 72/100 | Moyen |
| Formulaires et interactions | 76/100 | Moyen |
| Feedback utilisateur (loading, error, success) | 68/100 | Moyen |
| Accessibilité WCAG | 50/100 | Faible |
| Dark mode | 90/100 | Bon |
| Performance perçue | 70/100 | Moyen |
| Parcours bout-en-bout | 85/100 | Bon |

### Améliorations prioritaires

- Accessibilité — Ajouter aria-labels, roles, focus management, contraste WCAG AA sur tous les composants. Score cible : 75/100.

- Loading states généralisés — Implémenter les composants Skeleton et EmptyState (déjà créés) sur CHAQUE page. Score cible : 85/100.

- Breadcrumbs — Ajouter un fil d'Ariane sur les pages profondes (mission detail, booking step, etc.).

- Validation formulaires — Étendre la validation HTML5 (déjà sur login/signup) à tous les formulaires (booking, devis, inscription).

- Animations micro-interactions — Étendre les page transitions à des hover states, loading spinners, et success animations.

## 4.2 Marketing — Score actuel : 72/100

| Critère | Score | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Proposition de valeur (USP) | 85/100 | Bon |
| Copywriting et ton | 75/100 | Moyen |
| Preuve sociale | 62/100 | Moyen |
| Urgence et rareté | 40/100 | Faible |
| Parcours de conversion | 80/100 | Bon |
| Trust signals | 82/100 | Bon |
| CTA et micro-copy | 74/100 | Moyen |
| Onboarding / first experience | 65/100 | Moyen |
| Rétention et engagement | 75/100 | Moyen |
| Viralité (parrainage) | 70/100 | Moyen |

### Améliorations prioritaires

- Urgence et rareté — Ajouter une offre de lancement (1 mois Expert offert), compteur d'artisans en ligne, badge 'Nouveau' temporaire.

- Preuve sociale réelle — Préparer le système pour afficher les vrais chiffres dès le lancement (compteur dynamique artisans inscrits, missions, note moyenne).

- Onboarding web — Déplacer le mode démo plus haut dans le parcours. Ajouter une vidéo démo de 60s dans le hero.

- Pricing visible — Ajouter une page ou FAQ expliquant le modèle de commission (gratuit pour le client, 5% pour l'artisan).

- Chatbot support — Ajouter un widget Crisp ou Intercom flottant pour capter les visiteurs avec des questions.

## 4.3 SEO — Score actuel : 28/100

| Critère | Score | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Balises title et meta description | 10/100 | Faible |
| Structure HTML sémantique | 20/100 | Faible |
| URLs et routing | 5/100 | Faible |
| OpenGraph / Twitter Cards | 10/100 | Faible |
| Schema.org / JSON-LD | 15/100 | Faible |
| Sitemap.xml / robots.txt | 0/100 | Faible |
| Core Web Vitals | 55/100 | Faible |
| Contenu indexable | 20/100 | Faible |
| Canonical et hreflang | 0/100 | Faible |
| Pages de destination SEO | 0/100 | Faible |

Le SEO est le chantier le plus critique. Sans SSR, Nova est invisible sur Google.

## 4.4 Technique — Score actuel : 82/100

| Critère | Score | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Qualité du code React | 85/100 | Bon |
| Design system / tokens | 90/100 | Bon |
| Composants réutilisables | 88/100 | Bon |
| Architecture fichiers | 50/100 | Faible |
| Tests (unit + E2E) | 0/100 | Faible |
| Performance / code splitting | 40/100 | Faible |
| Gestion d'état | 70/100 | Moyen |
| TypeScript / typage | 0/100 | Faible |
| CI/CD | 0/100 | Faible |
| Sécurité frontend | 60/100 | Moyen |

# 5. Prochaines étapes — Roadmap

## Phase 1 : Foundation (Semaines 1-4)

Objectif : transformer le prototype en application fonctionnelle.

### Backend API + Base de données

- Stack recommandé — Next.js (SSR + API routes) + PostgreSQL + Prisma ORM + Vercel.

- Modèles de données — Users, Artisans, Missions, Devis, Factures, Paiements, Escrow, Reviews, Notifications.

- Authentification — NextAuth.js avec Google, Apple, email/password. JWT + refresh tokens.

- API séquestre — Intégration Stripe Connect avec comptes séparés + transferts différés = séquestre légal.

- Upload fichiers — S3/Cloudflare R2 pour les documents artisan (SIRET, décennale, identité), photos et vidéos.

### Migration Next.js (résout le SEO)

- Routing URL — Convertir useState('page') en vraies routes : /artisans, /artisan/[slug], /missions, /dashboard...

- SSR/SSG — Pages statiques pour les landings, SSR pour les pages dynamiques (profils, missions).

- Meta tags dynamiques — next/head avec title, description, OG, Twitter Cards par page.

- Sitemap + robots.txt — Génération automatique via next-sitemap.

- Schema.org — JSON-LD sur chaque page (Organization, FAQPage, LocalBusiness, Service).

## Phase 2 : MVP (Semaines 5-8)

Objectif : lancer avec les fonctionnalités core.

### Fonctionnalités MVP

- Inscription artisan — Formulaire complet + upload documents + vérification manuelle (admin).

- Recherche artisans — Par métier, localisation, disponibilité. Filtres et tri.

- Profil artisan public — Certifications, avis, tarifs, disponibilité, contrats entretien.

- Réservation + devis — Prise de RDV, description problème, photos.

- Paiement séquestre — Stripe Connect avec blocage sur compte plateforme, libération après validation.

- Messagerie — Chat en temps réel artisan/client avec Pusher ou Ably.

- Notifications — Push (Firebase), email (Resend), SMS (Twilio) pour chaque étape.

### Legal et conformité

- CGU et CGV — Rédaction par un avocat spécialisé droit de la consommation + séquestre.

- RGPD — Privacy policy, DPO, droit de suppression, consentement cookies.

- Statut juridique séquestre — Vérifier si le modèle nécessite un agrément ACPR (établissement de paiement).

- Assurance pro — RC pro pour la plateforme en tant qu'intermédiaire.

## Phase 3 : Croissance (Semaines 9-16)

Objectif : acquérir les premiers utilisateurs et itérer.

### Acquisition

- SEA Google Ads — Campagnes sur 'plombier de confiance', 'artisan certifié Paris', 'urgence plomberie'.

- SEO contenu — Blog : 'Comment choisir un plombier', 'Droits du consommateur devis travaux', etc.

- Partenariats syndics — Proposer Nova aux copropriétés comme prestataire référencé.

- Démarchage terrain — Email + appels directs aux artisans avec nova-email-artisan.html.

- Parrainage — Activer le programme 20 EUR par parrainage (déjà implémenté côté UI).

### App mobile native

- React Native / Expo — Convertir nova.jsx en app native. Les composants React sont déjà là.

- Push notifications — Firebase Cloud Messaging pour iOS et Android.

- Publication stores — App Store (Apple) + Google Play avec les badges déjà présents sur le site.

## Phase 4 : Scale (Mois 4-12)

- Expansion géographique — Paris d'abord, puis Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille.

- Nouvelles catégories — Jardiniers, déménageurs, nettoyeurs, dépanneurs auto.

- Signature électronique légale — Intégration Yousign ou DocuSign pour valeur juridique eIDAS.

- Paiement Klarna — Activer le 3x/4x réel via API Klarna (UI déjà prête).

- Intégrations comptables — API Pennylane, Indy, QuickBooks (UI déjà prête, connecter les vraies API).

- IA — Matching artisan/client intelligent, estimation temps d'intervention, détection fraude.

# 6. Synthèse

| Domaine | Actuel | Cible Phase 2 | Cible Phase 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| UX/UI | 78/100 | 88/100 | 94/100 |
| Marketing | 72/100 | 82/100 | 90/100 |
| SEO | 28/100 | 75/100 | 88/100 |
| Technique | 82/100 | 85/100 | 92/100 |
| GLOBAL | 65/100 | 82/100 | 91/100 |

Nova est un projet avec une base prototype extrêmement riche (14 699 lignes, 7 interfaces, 36 écrans mobile, 33 pages web) et un positionnement produit fort (séquestre, vidéo diagnostic, suivi temps réel). Les interfaces sont visuellement abouties et couvrent 90% des features du marché.

Le principal défi n'est plus le design ou les fonctionnalités — c'est l'exécution technique : construire le backend, migrer vers Next.js pour le SEO, intégrer Stripe pour le séquestre réel, et publier l'app mobile sur les stores. La Phase 1 (4 semaines) est le moment charnière qui transforme un prototype en produit.

Budget estimé Phase 1+2 : un développeur fullstack senior pendant 2 mois, ou une équipe de 2 (front + back) pendant 1 mois. Coût estimé : 15-25k EUR en freelance, 8-12k EUR si développé en interne.